Příloha č. 2: **AKČNÍ PLÁN NA ROK 2016**

**1. VZHLED OBCE A ÚDRŽBA**

PROJEKTOVÝ CÍL PC 1: **UPRAVENÝ A JEDNOTNÝ VZHLED OBCE**

OPATŘENÍ O1- PC 1: **Studie a pravidla, projekty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1- O1- PC 1** | **Urbanistická studie centra obce** |
| Popis aktivity | Architektonická studie navrhující uspořádání centra obce-samoobsluha s parkovišti, výstavba nových rodinných domů v okolí samoobsluhy, řešení chodníků a přechodů mezi plochami-parkoviště, hřiště u hasičky, umístění nového ekodvora, využití ploch u hasičky a starého ekodvora k parkování, případně další úpravy a možnosti využití a zvýraznění vodního prvku Ponávky | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Ivo Barták, Jarmila Gladišová | |
| Termín plnění/ dokončení | Jaro 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | rozpočet obce | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 - O1 -PC 1** | **Pravidla pro mobiliář a další prvky** |
| Popis aktivity | Vytipování možných sloupů VO, laviček, informačních tabulí, které se typově hodí k již instalovaným prvkům. Sepsání jejich modelů a specifikací. | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Jarmila Gladišová | |
| Termín plnění/ dokončení | 1. pololetí 2016 | |
| Odhad nákladů / zdroje | 0 | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A3- O1 -PC 1** | **Vytipování oblastí pro výsadbu a úpravu zeleně** |
| Popis aktivity | Sepsání míst obce, která by bylo možné oživit keři a stromy, případně osazením laviček a dalších prvků mobiliáře, případné návrhy osázení. Požité keře a rostliny takové, aby odpovídaly skladbě zeleně již použité případně se vyskytující na území obce. Výsadba by měla vyžadovat co nejmenší možnou potřebu pravidelné údržby. | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Jarmila Gladišová | |
| Termín plnění/ dokončení | 1. pololetí 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje |  | |
| Důležitost | Nízká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A4 - O1 -PC 1** | **Vznesení požadavků při projektové přípravě opravy průtahu obcí** |
| Popis aktivity | Sepsání požadavků na úpravu hlavního průtahu obcí, který bude rekonstruován SÚS -parkovací zálivy a stání, nájezdy k nemovitostem,  Výsadba, chodníky | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Ivo Barták, Jarmila Gladišová | |
| Termín plnění/ dokončení | Jaro 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Velmi vysoká - nutná koordinace s rekonstrukcí el. vedení a VO | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A5 - O1 -PC 1** | **Navržení estetického a praktického ukrytí kontejnerových stání** |
| Popis aktivity | Prodiskutovat možnosti „ kontejnerů“, možnosti přístupu k nim a způsobu vyvážení. Pro jednotlivá místa pak navrhnout zakrytí tak, aby v celé obci působilo jednotně. | |
| Odpovědnost za realizaci | Komise pro obec krásnější | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje |  | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

OPATŘENÍ O2 - PC 1: **Postupná realizace jednotlivých opatření ke zlepšení vzhledu obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 - O2 -PC 1** | **Postupná výsadba nebo revitalizace zeleně** |
| Popis aktivity | Výsadba na vytipovaných místech obce | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, komise pro obec krásnější | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 -2021 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 100.000,- | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A4 - O2 -PC 1** | **Osvěta obyvatelstva, žádosti o pomoc s údržbou veřejné zeleně před nemovitostmi** |
| Popis aktivity | Využití komunikačních kanálů obce - webu a zpravodaje, dopisů občanům ve věci pomoci s údržbou veřejného prostranství před nemovitostmi | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, komise pro krásnější obec | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2021 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Nízká | |

PROJEKTOVÝ CÍL PC 2: **TECHNICKÉ VYBAVENÍ V DOSTATEČNÉ KVALITĚ A MNOŽSTVÍ PRO PRŮBĚŽNOU ÚDRŽBU VEŘEJNÉ ZELENĚ A MAJETKU OBCE**

OPATŘENÍ O1 – PC 2: **Stanovení potřeb údržby a vytipování vhodných strojů a jejich nákup**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 - O1 - PC 2** | **Definice potřeb údržby a vyhledání vhodných strojů** |
| Popis aktivity | Zhodnocení potřeb údržby, zákonných povinností obce a následné sepsání potřebných strojů a vozidel | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, komise pro obec krásnější | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

**2. INFRASTRUKTURA, KOMUNIKACE, PARKOVÁNÍ**

PROJEKTOVÝ CÍL PC 3**:** **FUNGUJÍCÍ KANALIZACE A DALŠÍ PRVKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCE**

OPATŘENÍ O1 - PC 3: **Dobudování stoky B kanalizace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 - O1 - PC 3** | **Získání dotace a vybudování stoky B v koordinaci s rekonstrukcí hlavního průtahu obcí - tedy před plánovanou rekonstrukcí** |
| Popis aktivity | Odeslání žádosti o dotaci, rozhodnutí, zda postavit kanalizaci z vlastních prostředků, výběrové řízení pro dodavatele stavby a samotná realizace | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Ivo Barták | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | Cca 8 mil. Kč/ dotace a vlastní rozpočet | |
| Důležitost | Vysoká | |

OPATŘENÍ O2 - PC 3: **Fungující dešťová kanalizace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 - O2 - PC 3** | **Revize dešťové kanalizace při plánování rekonstrukcí a oprav jednotlivých komunikací** |
| Popis aktivity | Při plánovaní oprav jednotlivých částí komunikací vždy zrevidovat stav dešťové kanalizace v daném úseků a naplánovat případně souběžnou opravu | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, stavební komise | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | obecní rozpočet | |
| Důležitost | Středně vysoká / Náklady se budou odvíjet od nutnosti využití specializovaných firem | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 - O2 - PC 3** | **Realizace oprav dešťové kanalizace** |
| Popis aktivity | Postupná realizace oprav dešťové kanalizace | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, stavební komise | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | obecní rozpočet | |
| Důležitost | Vysoká | |

OPATŘENÍ O3 - PC 3: **Rekonstrukce distribuční soustavy elektrické energie a veřejného osvětlení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 - O3 - PC 3** | **Spolupráce s E-on na přípravě podkladů pro rekonstrukci vedení el. energie, v návaznosti na aktivitu A1 - O2 - PC 4 sdělit E-onu požadované rekonstrukce před opravou komunikací, projekt VO** |
| Popis aktivity | Co nejdříve vytvořit pořadí opravy místních komunikaci, sdělit tyto plány zástupci E-onu, tak aby mohly být opravy el. vedení provedeny před opravami komunikací, projekt rekonstrukce veřejného osvětlení | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, místostarosta | |
| Termín plnění/ dokončení | 1. pololetí 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje |  | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 - O3 - PC 3** | **Současně s rekonstrukcí el. vedení ukládat i kabely VO do země - výměna sloupů a lamp, jednotné v celé obci** |
| Popis aktivity |  | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, stavební komise | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2021 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 5 000 000 / obecní rozpočet | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

PROGRAMOVÝ CÍL PC 4: **REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE, BEZPEČNÉ PRO CHODCE,** **NAVÝŠENÍ PARKOVACÍCH MÍST V OBCI**

OPATŘENÍ O1 - PC 4: **Rekonstrukce silnice III/37917**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 - O1 - PC 4** | **Opakované urgence SÚS ohledně předprojektové přípravy** |
| Popis aktivity | Opakovaná snaha o navázání komunikace a spolupráce při projektové přípravě rekonstrukce celého hlavního tahu | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 - O1 - PC 4** | **Stanovení požadavků obce na projekt rekonstrukce komunikace a přilehlých pozemků - chodníky, parkovací zálivy, obruby, nájezdy k nemovitostem** |
| Popis aktivity | Sepsání požadavků a jejich odeslání na SÚS v co nejkratším termínu | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, komise stavební a pro obec krásnější | |
| Termín plnění/ dokončení | Jaro 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

OPATŘENÍ O2 – PC 4: **Oprava místních komunikací**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 - O2 - PC 4** | **Stanovení pořadí a rozsahu oprav místních komunikací** |
| Popis aktivity | Projít, zmapovat a zapsat rozsah oprav komunikací, obrubníků, chodníků na místních komunikacích a určit ideální pořadí provádění | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Ivo Barták, Jarmila Gladišová | |
| Termín plnění/ dokončení | Jaro 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 - O2 - PC 4** | **Postupné opravy a rekonstrukce místních komunikací** |
| Popis aktivity | V rámci možností obecního rozpočtu plánovat a realizovat opravy místních komunikací, chodníků | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, místostarosta | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2021 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 10 000 000/ obecní rozpočet | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

OPATŘENÍ O3 – PC 4: **Parkování v obci**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 - O3 - PC 4** | **Vytipování míst vhodných pro rozšíření parkovacích možností v obci i mimo centrum obce** |
| Popis aktivity | Prohlídky vhodných míst, koordinace s katastrální mapou a územním plánem | |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo, komise pro obec krásnější | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 - O3 - PC 4** | **Realizace nových parkovacích míst** |
| Popis aktivity | Postupná realizace nových parkovacích míst, v souladu s územním plánem, opravami místních komunikací | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2021 | |
| Odhad nákladů/ zdroje |  | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

OPATŘENÍ O4 – PC 4: **Funkční a bezpečné mosty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 - O4 - PC 4** | **Rekonstrukce mostu Na Hrázi, lávka pro pěší** |
| Popis aktivity | Projektová dokumentace, výběrové řízení, realizace **– obeznámení obyvatel v dané oblasti**, ideálně oprava celého chodníku Na Hrázi, který bude navazovat na novou lávku pro pěší | |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo, starosta | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 3 mil. | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 - O4 - PC 4** | **Pravidelné mostní prohlídky, plánování oprav** |
| Popis aktivity | Kontrola termínů zákonem daných pro mostní prohlídky, na jejich základě rozhodnutí o opravách či rekonstrukcích dalších mostů | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2021 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 100 000 | |
| Důležitost | Nízká | |

**3. ŠKOLSTVÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST, PÉČE O SENIORY**

PROGRAMOVÝ CÍL PC 5: **MŠ A ZŠ S DOSTATEČNOU KAPACITOU PRO VELIKOST OBCE**

OPATŘENÍ O1 – PC 5: **Rozšíření kapacity MŠ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O1 – PC 5** | **Dokončení projektu nadstavby, získání dotace a realizace** |
| Popis aktivity | Dokončení projektu nadstavby MŠ, navýšení kapacity MŠ o 20 dětí, rozpočet stavby | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 18 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 6 mil/dotace/ obecní rozpočet | |
| Důležitost | Vysoká | |

OPATŘENÍ O2 – PC 5: **Základní škola splňující všechny požadavky pro vzdělávání 170 žáků, zázemí pro pedagogy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O2 – PC 5** | **Variantní studie řešení požadavků na uspořádání školy** |
| Popis aktivity | Školská komise připraví pro diskuzi zastupitelů variantní řešení potřeb školy při různých počtech žáků a pedagogů, shrne potřeby prostor pro výuku, družinu, pedagogy. | |
| Odpovědnost za realizaci | Školská komise – Marie Klusoňová, Hana Mikaušová | |
| Termín plnění/ dokončení | 31.3.2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje |  | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 – O2 – PC 5** | **Výběr varianty, podklady pro projekt, projekt** |
| Popis aktivity | Diskuze nad studií a rozhodnutí o konečném uspořádání školy, zpracování podkladů pro projekt, jejich odsouhlasení a výběr projektanta, projekt | |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 500 000/ obecní rozpočet | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A4 – O2 – PC 5** | **Podpora školy v zabezpečení výuky TV** |
| Popis aktivity | Na základě požadavků ze studie podpořit školu v zajištění výuky TV odpovídající předpisům – tělocvična sokola v registru škol | |
| Odpovědnost za realizaci | Školská komise – Hana Mikaušová | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2018 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | ? | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A5 – O2 – PC 5** | **Podpora školy v rekonstrukci zahrady, příprava** |
| Popis aktivity | Pověření školské komise, aby ve spolupráci se školskou radou a ředitelkou školy zpracovala požadavky pro rekonstrukci školní zahrady, tak, aby nutné stavební práce mohly být spojeny s případnou stavbou nového školního zázemí. Projekt úpravy zahrady. | |
| Odpovědnost za realizaci | Školská komise, Hana Mikaušová | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 50 000,- | |
| Důležitost | Vysoká | |

PROGRAMOVÝ CÍL PC 6: **OBČANSKÁ VYBAVENOST**

OPATŘENÍ O1 – PC 6: **Rekonstrukce a nadstavba samoobsluhy, přesun ordinací lékařů, vznik prostor pro setkávání občanů a společenské akce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O1 – PC 6** | **Realizace rekonstrukce** |
| Popis aktivity | Dokončení projektů, vykoupení pozemků, výběr dodavatele, termín rekonstrukce a osazení nadstavby – červenec srpen 2016 nebo 2017 | |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo | |
| Termín plnění/ dokončení | 2017 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 20 000 000 / obecní rozpočet | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

OPATŘENÍ O2 – PC 6: **Využití obecní vily uvolněné přesunem ordinací lékařů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O2 – PC 6** | **Diskuze o využití vily, denní stacionář?, prodej? Rekonstrukce?** |
| Popis aktivity | Diskuze nad možným využitím vily po lékařích | |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Vysoká | |

OPATŘENÍ O3 – PC 6: **Hasičská zbrojnice**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O3 – PC 6** | **Diskuze o potřebách hasičů, nová zbrojnice?** |
| Popis aktivity | -        zavedení městského vodovodu + rekonstrukce koupelny  -        vyřešení odpadu, buď připojení ke kanalizaci, které se zřejmě jeví příliš nákladné, nebo zřízení septiku  -        výměna zbývajících oken (která dosud nebyla vyměněna)  -        doplnit prostor před zbrojnicí o značky zákazu stání  -        zřízení internetového pokrytí z důvodu výjezdových zpráv  -        rekonstrukce elektroinstalace v budově  -        oprava sádrokartonového stropu v jedné z místností zbrojnice  -        výměna zbývajících vrat u garáží  -        zateplení budovy  -        vyřešit zákaz vjezdu na hasičské hřiště a za budovu hasičské zbrojnice (závory) | |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo, zástupce hasičů – Pavel Krejčí | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Nízká | |

OPATŘENÍ O4 – PC 6: **Hřbitov a okolí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O4 – PC 6** | **Starý i nový hřbitov – naplánovat a nacenit úpravy cest** |
| Popis aktivity | Starý i nový hřbitov – oslovit projektanta, vybrat nejlepší a jednotný způsob povrchové úpravy cestiček. Projekt a ropočet | |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo, starosta | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 500 000,- | |
| Důležitost | Nízká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A4 – O4 – PC 6** | **Přesun hrobů, které jsou mimo hřbitov a úprava vyhlídky před hřbitovem** |
| Popis aktivity | Vytrvalá snaha v přesvědčování občanů k přesunutí hrobů – finanční pomoc? | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, zastupitelstvo | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 18 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 60 000,- | |
| Důležitost | Vysoká | |

**4. OBLAST – PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT**

PROGRAMOVÝ CÍL P7: **NOVÉ HŘIŠTĚ U HASIČKY A ZREKONSTRUOVANÝ FOTBALOVÝ AREÁL**

OPATŘENÍ O1 - PC 7: **Zrekonstruovaný fotbalový areál**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O1 – PC 7** | **Požadavky fotbalistů, potřeby obce – diskuze, odsouhlasení, projekt** |
| Popis aktivity | Diskuze nad požadavky fotbalistů a koordinace s potřebami a možnostmi obce, odsouhlasení a zadání požadavků, výběr projektanta a zadání projektu | |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo, Ivo Barták | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 300 000 / rozpočet obce | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

OPRATŘENÍ O2 – PC 7: **Hřiště u hasičky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O2 – PC 7** | **Navržení zeleně, výběr dodavatele, realizace** |
| Popis aktivity | Navržení zeleně, výběr dodavatele, realizace | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 6 500 000 /dotace, obecní rozpočet | |
| Důležitost | Vysoká, končí stavební povolení | |

OPATŘENÍ O3 – PC 7: **Prostranství před sokolovnou, sokolovna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O3 - PC 7** | **Diskuze o možnostech obce v podpoře úpravy prostranství před sokolovnou a vůbec sokolovny** |
| Popis aktivity | Vzhledem k širšímu využití sokolovny pro celoobecní akce otevřít diskuzi o možné podpoře rekonstrukce prostranství před sokolovnou a vůbec sokolovny. Případné stanovení možností a časového horizontu. | |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo, Zbyněk Lecián | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

OPATŘENÍ O4 – PC 7: **Výletní cíle na Pasekách a na jiných výletních lokalitách**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O4 – PC 7** | **Posezení v oblasti VKP Paseky** |
| Popis aktivity | Paseky posezení, rozhledna – diskuze – materiál, nákladnost údržby, návrh, projekt, cena? | |
| Odpovědnost za realizaci | Aleš Mikauš | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 17 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | ? | |
| Důležitost | Nízká | |

**5. OBLAST – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

PROGRAMOVÝ CÍL PC 8: **OBEC SOUČÁSTÍ OKOLNÍ PŘÍRODY, PŘÍRODA SOUČÁSTÍ ŽIVOTA OBCE**

OPRATŘENÍ O1 – PC 8: **Vyčištěná Ponávka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O1 –PC 8** | **Navázání komunikace se správcem toku** |
| Popis aktivity | Navázání komunikace s Lesy ČR a zajištění vyčištění koryta, případně dalších možností spolupráce | |
| Odpovědnost za realizaci | Jarmila Gladišová | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Nízká | |

OPRATŘENÍ O2 – PC 8: **Péče o krajinu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O2 – PC 8** | **Likvidace černých skládek** |
| Popis aktivity | Důsledná snaha všemi prostředky o likvidaci skládek na Tišnovce a u podnikatelské zóny | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Taťána Malá | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 | |
| Odhad nákladů/ zdroje |  | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 – O2 – PC 8** | **Lesní cesty** |
| Popis aktivity | Věnovat pozornost při lesních těžbách v blízkém okolí obce devastaci lesních cest. Důsledně dbát o navrácení do původního stavu | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Aleš Mikauš | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A3 – O2 – PC 8** | **Paseky** |
| Popis aktivity | Soustavná péče o VKP Paseky | |
| Odpovědnost za realizaci | Aleš Mikauš | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 60 000 ročně | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A4 – O2 – PC 8** | **Zmapování míst vhodných pro rozšíření péče o krajinu** |
| Popis aktivity | Vytvoření mapy míst, která je možno upravit, vyčistit, zpřístupnit, osázet. Vypracování záměrů, naplánovaní případné realizace | |
| Odpovědnost za realizaci | Aleš Mikauš | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | ? | |
| Důležitost | Nízká | |

OPATŘENÍ O3 – PC 8: **Omezení prachu a hlučnosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A2 – O3 – PC 8** | **Kontroly nákladních automobilů – rychlost, váha** |
| Popis aktivity | Opakované žádosti o vážení a měření rychlostí jízdy nákladních automobilů, spolupráce s policií | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Taťána Malá | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 | |
| Odhad nákladů/ zdroje |  | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A3 – O3 – PC 8** | **Osvěta obyvatelstva – pálení odpadu** |
| Popis aktivity | Opakované upozorňování občanů na nepřijatelnost pálení odpadu v domácích topeništích | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Jarmila Gladišová | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 | |
| Odhad nákladů/ zdroje |  | |
| Důležitost | Vyskoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A4 – O3 – PC 8** | **Úklid komunikací** |
| Popis aktivity | Čištěním komunikací vícekrát ročně snížit prašnost v obci – hlavní tah i místní komunikace | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Jarmila Gladišová | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 150 000 ročně | |
| Důležitost | Vysoká | |

OPATŘENÍ O4 – PC 8: **Nový ekodvůr s garáží pro obecní vozidla, místem na komunitní kompostování**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O4 – PC 8** | **Příprava podkladů pro projekt** |
| Popis aktivity | Sepsání požadavků na nový ekodvůr, garáže a prostor pro kompostování tak, aby v okamžiku schválení nového územního plánu mohlo být zadáno zpracování projektu na nový ekodvůr na místě bývalé ČOV | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Jarmila Gladišová. Ivo Barták | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 0 | |
| Důležitost | Velmi vysoká | |

PROGRAMOVÝ CÍL PC 9: **INFORMOVANOST OBYVATEL, MÍSTNÍCH I CIZÍCH**

OPATŘENÍ O1 – PC 9:  **Každý občan si může najít způsob, jak být o dění v obci informován**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O1 – PC 9** | **Údržba stávajících a využívání nových informačních kanálů** |
| Popis aktivity | Fungující informační kanály obce, maximální informovanost obyvatelstva o dění v obci | |
| Odpovědnost za realizaci | Starosta, Aleš Mikauš, Jarmila Gladišová | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 21 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 40 000 ročně | |
| Důležitost | Vysoká | |

OPATŘENÍ O2 – PC 9: **Prezentace obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | **A1 – O2 – PC 9** | **Kniha o Lelekovicích** |
| Popis aktivity | Sestavení nové publikace o Lelekovicích, vydání k 730. výročí první písemné zmínky o Lelekovicích v roce 2018 | |
| Odpovědnost za realizaci | Zastupitelstvo, Martin Culek | |
| Termín plnění/ dokončení | 2016 - 2018 | |
| Odhad nákladů/ zdroje | 300 000 | |
| Důležitost | Středně vysoká | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita |  |  |
| Popis aktivity |  | |
| Odpovědnost za realizaci |  | |
| Termín plnění/ dokončení |  | |
| Odhad nákladů/ zdroje |  | |
| Důležitost |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita |  |  |
| Popis aktivity |  | |
| Odpovědnost za realizaci |  | |
| Termín plnění/ dokončení |  | |
| Odhad nákladů/ zdroje |  | |
| Důležitost |  | |